**[ 5월 2주차 프로젝트 수행 일지 ]**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **프로젝트 타이틀** | 연금상품정보제공서비스 | | |
| **프로젝트 팀명** | 상부사조 | 프로젝트 팀원 | (윤태승) (송정원, 함문정, 김나연) |

※ 프로젝트 수행 일지는 매 주 금요일 17:00 전까지 최종본을 저장해주세요

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1. 프로젝트 수행 계획 및 현황** | | |
| **이름** | **금주 프로젝트 수행 내용** | **차주 프로젝트 수행 계획** |
|  | * **포트폴리오 형식 구현하기**   **정보제공 프로세스 코딩**  **사용자 제공 인터페이스 구체화**   * **챗봇 데이터셋 구축**   **모델학습에 필요한 형식으로 데이터처리(1/2)**   * **시스템 흐름도 구성** | * **챗봇 데이터셋 구축**   **모델학습에 필요한 형식으로 데이터처리 완료**   * **챗봇 모델링** * **포트폴리오 인터페이스 구성** |

|  |  |
| --- | --- |
| **2. 강사님 피드백** | |
| **XX 반**  **XXX 강사님** | **시스템 흐름도 구성하여 업로드하기**  **데이터 파일 정리 확실히 하기** |