**[ 5월 2주차 프로젝트 수행 일지 ]**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **프로젝트 타이틀** | 연금상품정보제공서비스 | | |
| **프로젝트 팀명** | 상부사조 | 프로젝트 팀원 | (윤태승) (송정원, 함문정, 김나연) |

※ 프로젝트 수행 일지는 매 주 금요일 17:00 전까지 최종본을 저장해주세요

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1. 프로젝트 수행 계획 및 현황** | | |
| **이름** | **금주 프로젝트 수행 내용** | **차주 프로젝트 수행 계획** |
|  | * **챗봇 데이터셋 구축**   **모델학습에 필요한 형식으로 데이터처리 완료**   * **챗봇 모델링** * **포트폴리오 인터페이스 구성** | * **챗봇 모델개선** * **장고 웹 프레임워크 활용 페이지 구현** * **프로젝트 정리** |

|  |  |
| --- | --- |
| **2. 강사님 피드백** | |
| **XX 반**  **XXX 강사님** | **ElasticSearch를 어떻게 사용했는지에 대한 구체적인 정리**  **haystack : 현재 version**  **프로젝트 가상환경으로 만들어서 관리**  **(aws에서 작업 권장)**  **서비스 시에는 프로그래밍 코드를 절대경로를 상대경로로 변환**  **프로그래밍 코드에 있는 library install 부분 제거**  **환경파일 정리(requirements.txt에 라이브러리 파일들 정리)** |